阜阳大峰野废旧家电拆解及资源再生利用项目厂区1#厂房、2#厂房钢结构施工招标信息
招标名称

本招标项目为阜阳大峰野再生资源有限公司新厂区1#厂房、2#厂房钢结构施工招标，建设资金来源自筹。

项目概况

招标范围：阜阳大峰野再生资源有限公司厂区1#厂房、2#厂房钢结构，包含钢结构、彩钢板墙、屋面、门窗等图纸要求的钢结构工程，需完成消防、防雷、基础验收、主体竣工验收等建设验收，并通过政府相关部门的验收合格。
招标人：阜阳大峰野再生资源有限公司

建设地点：阜阳经济技术开发区万佛湖路以北，裕安路以东
建设规模与概况：
阜阳大峰野再生资源厂区1#厂房建筑面积约为25100的单层钢结构建筑，建筑净高度为12m，钢结构单品跨度25m，结构形式为钢结构厂房；2#厂房建筑面积约为2590的单层钢结构建筑，建筑净高度为12m，结构形式为钢结构厂房。

计划工期：2022年10月——2022年12月

工期要求计划工期90天，从投标人进场后第三天开始计算，投标函中必须填报建设工期，且建设工期必须小于计划工期。否则视为对招标文件不响应，其投标文件按废标处理。

质量标准：符合《工程质量验收规范》标准，达到合格标准。
投标人资格要求

投标人具有建设行政主管部门颁发的钢结构二级上资质的施工企业，不接受联合体投标。
信誉要求：投标单位需保证在近五年经营活动中未被县级及以上政府监督管理部门就质量安全等问题通报，且全国建筑市场监管服务平台无不良记录。如投标人存在瞒报、虚报问题，则自动取消投标资格。

农民工工资保障要求

1、投标人必须出具农民工工资按时发放保证函，中标后所建设项目必须建立录用的农民工用工花名册，花名册一式三份，建设单位、施工单位、劳务单位各执一份存档。

2、投标公司确定中标后，就该项目必须设立农民工工资专用账户，按照法律规定由建设四方共同监管，以后工资按时按量存入，专用账户只用于农民工工资发放，确保工资按时按量发放。

3、中标后需建设农民工工资支付计划和支付台账记录，确保农民工工资按时发放到位。
资格审查

企业营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证（副本）、税务登记证及组织机构代码证（副本）、法定代表人授权委托书、法人身份证明、被委托人身份证明、注册建造师（拟派项目经理）及五大员的社保证明、建造师、安全员具有有效的安全考核证书。

招标文件发售时间、地点

2022年9月16日——2022年9月18日

地点：阜阳大峰野再生资源有限公司三楼会议室。

开标地址：阜阳大峰野再生资源有限公司三楼会议室，开标日期暂定为2022年9月19日。

投标文件要求：正本一份、副本2份（投标函部分、商务部分、资格审查部分各自分别装订成册），开标后不退还投标文件。
其他要求

本标段以工程量清单计价办法进行价格核算，以工程量清单为准确定单价，固定单价为出发点进行确定总价。投标人采用的投标预算的计算软件需采用新点智慧软件进行计算。

综合评标的办法进行评价单位，采用竞争性谈判的方式对投标单位进行投标考核，工程进度款支付方式可以作为加分项计入考虑。
